|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta la semana 9, hemos cumplido la mayoría de los plazos de nuestra Carta Gantt gracias a tener claro el alcance del MVP. Sin embargo, surgieron dificultades técnicas en el módulo de visión artificial que nos obligaron a adaptar nuestra estrategia. Para evitar retrasos y cuellos de botella, decidimos adelantar el trabajo e iniciar el desarrollo de la plataforma web en paralelo. Trabajar ambos componentes simultáneamente nos ha permitido mantener el avance general del proyecto, aunque nos exigirá una mayor sincronización para la próxima fase de integración de todos los sistemas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para mitigar los obstáculos, como las dificultades técnicas en visión artificial, optamos por ser flexibles con nuestro cronograma. En lugar de detenernos, decidimos adelantar el desarrollo de la plataforma web, lo que nos permitió mantener a todo el equipo activo y productivo. De cara al futuro, seguiremos validando cada componente de forma individual antes de unirlos. Si enfrentamos nuevos problemas durante la etapa de integración, aprovecharemos los tiempos de holgura que nos quedan y nos apoyaremos mutuamente para no alterar el objetivo central de nuestro MVP.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Nuestra evaluación es muy positiva, ya que hemos logrado avanzar según lo planeado, transitando exitosamente de la fase de análisis a la construcción técnica de los componentes. Lo más destacable de nuestro equipo es la organización interna, el respeto por las responsabilidades definidas y el haber mantenido el enfoque estrictamente en el MVP. En cuanto a las áreas de mejora, nos hemos dado cuenta de que necesitamos incrementar las pruebas conjuntas entre los diferentes módulos y documentar de manera más exhaustiva nuestras decisiones técnicas y los resultados de las pruebas, para asegurar una completa trazabilidad técnica del desarrollo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra mayor duda actualmente radica en el nivel de exigencia formal y profundidad que se espera para las evidencias técnicas durante la etapa de validación del MVP. Por ello, al docente le plantearíamos la siguiente consulta: ¿El conjunto de evidencias que estamos recopilando actualmente (como repositorios de código, diagramas, capturas de pantalla y casos de prueba) es suficiente para cumplir con los criterios de evaluación de la Fase 2, o nos sugiere incorporar algún otro formato de documentación técnica adicional antes de la entrega final?.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario realizar una reestructuración general de los roles, ya que la división inicial ha sido efectiva. Sin embargo, al adelantar el desarrollo web, integrantes como Amaru (UX/UI) y Martín (backend) tuvieron que iniciar sus tareas principales antes de lo previsto para compensar los retrasos en visión artificial a cargo de Juan Carlos. Para las próximas etapas de integración, más que reasignar tareas, deberemos trabajar de forma mucho más colaborativa, ya que se requerirá el esfuerzo conjunto de todos para lograr conectar la visión artificial con la plataforma web de manera exitosa.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El desempeño de nuestro equipo ha sido bastante bueno. Tener metas claras desde el inicio y roles técnicos bien delimitados nos ha permitido avanzar de forma estructurada y cumplir con nuestro cronograma. Un gran acierto fue diseñar el proyecto con un enfoque modular, lo que facilitó el trabajo en paralelo de cada integrante antes de la unificación. Como puntos a mejorar, consideramos vital potenciar las revisiones cruzadas del trabajo entre los compañeros y fomentar una mayor documentación compartida. Además, de cara a la etapa de integración, será fundamental mejorar nuestra comunicación constante para garantizar que las conexiones entre la visión artificial, el servidor, la base de datos y la interfaz funcionen a la perfección.