|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No se han cumplido completamente los tiempos establecidos en la Carta Gantt, principalmente por las dificultades encontradas durante el desarrollo de la visión artificial. Aunque se logró implementar la detección y el seguimiento de personas, surgieron problemas cuando varias personas se cruzaban y el sistema perdía sus identificadores. Esto llevó a realizar más pruebas de las previstas, mientras el equipo avanzaba paralelamente en el desarrollo de la página web.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades mediante pruebas prácticas, investigación y comparación de diferentes soluciones. Se implementaron ByteTrack y FastTracker para mejorar el seguimiento de personas, además de incorporar opciones para seleccionar cámaras y utilizar CPU o GPU. Como siguiente paso, se planea evaluar métodos de reconocimiento por apariencia que permitan reducir las pérdidas de seguimiento antes de desarrollar el conteo de entradas y salidas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, porque he logrado avanzar en el desarrollo del módulo de visión artificial y comprender mejor cómo funcionan la detección y el seguimiento de personas. Destaco la dedicación a las pruebas, la resolución de errores y la búsqueda de alternativas cuando los resultados no fueron los esperados. Como mejora, considero necesario organizar mejor las pruebas, registrar los resultados y administrar el tiempo para avanzar más rápidamente hacia el conteo de personas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo conseguir que la visión artificial mantenga un seguimiento confiable cuando varias personas se cruzan o quedan parcialmente ocultas. También me preocupa alcanzar una precisión adecuada en el futuro conteo de entradas y salidas.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que sería conveniente reorganizar algunas actividades para facilitar el avance del proyecto. Debido a las dificultades que presenta la visión artificial, sería útil contar con apoyo de otros integrantes durante las pruebas con varias personas y el registro de resultados. Mientras tanto, los demás miembros pueden continuar desarrollando la página web y la base de datos, preparando la futura integración del módulo de visión con el sistema.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente los avances del equipo, especialmente porque se ha podido trabajar en distintos componentes del proyecto de manera paralela. Destacamos la búsqueda de soluciones frente a los problemas técnicos y el progreso alcanzado en la visión artificial y el desarrollo web. Sin embargo, debemos mejorar la coordinación de las pruebas, la comunicación entre los integrantes y la planificación de los tiempos para evitar retrasos en la integración final.