|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No se han cumplido completamente los tiempos establecidos en la Carta Gantt, ya que fue necesario reorganizar algunas actividades. Se adelantó el desarrollo de la página web y se trabajó en paralelo con la visión artificial debido a las dificultades que surgieron durante las pruebas de detección y seguimiento de personas. Los principales obstáculos fueron los problemas de reconocimiento cuando las personas se cruzan y las diferencias de rendimiento entre computadores.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se han enfrentado mediante pruebas constantes, investigación de alternativas y mejoras progresivas del programa. Se incorporaron diferentes métodos de seguimiento, como ByteTrack y FastTracker, y se optimizó la selección de cámaras y el uso de CPU o GPU. Para continuar, se planea evaluar nuevas alternativas que permitan mejorar el seguimiento de personas antes de implementar el conteo de entradas y salidas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, ya que he logrado avanzar en la creación de la web y la implementación de la visión artificial y solucionar distintos problemas técnicos durante el desarrollo. Destaco la perseverancia, las pruebas realizadas y la búsqueda de soluciones para mejorar el funcionamiento del sistema. Como aspecto por mejorar, considero importante organizar mejor los tiempos, documentar los resultados de las pruebas y establecer prioridades para evitar retrasos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de las principales inquietudes es cómo asegurar que el sistema de visión artificial alcance una precisión suficiente cuando varias personas ingresan o salen al mismo tiempo. También existe preocupación por el tiempo necesario para terminar el conteo e integrarlo con la página web.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos conveniente revisar la distribución de actividades para equilibrar el trabajo y avanzar de forma paralela. Mientras se continúa mejorando la visión artificial, otros integrantes pueden concentrarse en el desarrollo web, la base de datos y la preparación de la integración. También sería útil asignar responsabilidades específicas para las pruebas, documentación y validación del sistema, evitando que estas actividades se acumulen al final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo grupal de manera positiva en cuanto a los avances técnicos alcanzados y la búsqueda de soluciones frente a las dificultades del proyecto. Destacamos la posibilidad de desarrollar diferentes componentes en paralelo. Sin embargo, consideramos que debemos mejorar la coordinación, la comunicación de los avances y el cumplimiento de los plazos establecidos, para facilitar la integración de todos los módulos y completar el proyecto a tiempo.