INFORME DE AVANCE PROYECTO APT FASE 2

Proyecto: Sistema inteligente de gestión de limpieza de servicios higiénicos basado en demanda real

Nombre de la solución: HigieneSmart

Asignatura: Capstone – PTY4614

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: Duoc UC Antonio Varas

Sección: 802D

Integrantes

- Juan Carlos Barraza

- Martín Vallejos

- Pablo Calfucura

- Amaru Orellana

Tabla de contenido

1. Abstract	3

1.1 Abstract – español	3

1.2 Abstract – English	4

2. Resumen ejecutivo	5

3. Antecedentes y objetivos del proyecto	5

4. Metodología de desarrollo	6

5. Desarrollo de ingeniería y estado de avance	7

5.1 Módulo de visión artificial	7

5.2 Backend y base de datos	7

5.3 Aplicación web	8

5.4 Integración	8

6. Ajustes realizados durante la implementación	9

7. Evidencias de avance	10

8. Aseguramiento de calidad	11

9. Estado del plan de trabajo	11

10. Próximas actividades	12

11. Conclusiones y reflexiones individuales	12

# 1. Abstract

## 1.1 Abstract – español

El proyecto HigieneSmart tiene como objetivo desarrollar un sistema inteligente de apoyo a la gestión de limpieza de servicios higiénicos basado en demanda real. La solución integra visión artificial, gestión de datos y una aplicación web con el propósito de estimar la utilización de los servicios higiénicos, generar alertas configurables y mantener trazabilidad digital de las intervenciones de limpieza.

Durante la Fase 2 se ha avanzado desde el análisis y diseño realizado previamente hacia la implementación de los componentes principales del MVP. El módulo de visión artificial dispone actualmente de captura mediante cámara, detección de personas mediante YOLO26n y seguimiento temporal mediante ByteTrack. Paralelamente, se ha desarrollado una aplicación web mediante Django y PostgreSQL que incorpora autenticación, roles, gestión de servicios higiénicos, trabajadores, asignaciones, intervenciones de limpieza, alertas y eventos de conteo.

El desarrollo mantiene una arquitectura modular que permite implementar y validar progresivamente los distintos componentes antes de realizar la integración completa. Actualmente se encuentra en desarrollo la lógica necesaria para determinar eventos de entrada y salida mediante zonas espaciales y posteriormente integrar dichos eventos con el backend.

El proyecto mantiene sus objetivos y alcance originales, realizándose únicamente ajustes técnicos relacionados con la selección de tecnologías de implementación. El avance alcanzado hasta la semana 9 permite continuar hacia las etapas de integración, pruebas funcionales y validación del MVP.

## 1.2 Abstract – English

HigieneSmart aims to develop an intelligent system to support restroom cleaning management based on actual demand. The proposed solution integrates computer vision, data management, and a web application to estimate restroom usage, generate configurable alerts, and maintain digital traceability of cleaning interventions.

During Phase 2, the project progressed from the analysis and design activities previously completed to the implementation of the main MVP components. The computer vision module currently includes camera capture, person detection using YOLO26n, and temporal tracking using ByteTrack. In parallel, a web application has been developed using Django and PostgreSQL, including authentication, user roles, restroom management, worker assignments, cleaning interventions, alerts, and counting events.

The project follows a modular architecture that allows the different components to be progressively implemented and validated before full system integration. The current development stage focuses on implementing the spatial logic required to determine entry and exit events and subsequently integrating those events with the backend.

The original project objectives and scope remain unchanged. Only technical adjustments related to implementation technologies have been introduced. The progress achieved by week 9 provides a solid basis for the upcoming integration, functional testing, and MVP validation stages.

# 2. Resumen ejecutivo

HigieneSmart surge a partir de una problemática identificada en la gestión de limpieza de servicios higiénicos dentro de Duoc UC: la ausencia de información objetiva respecto del nivel de utilización de los espacios y la limitada trazabilidad estructurada de las intervenciones realizadas.

La propuesta busca transformar información operacional en datos útiles para apoyar la toma de decisiones, utilizando visión artificial para estimar eventos de utilización y una plataforma web para gestionar servicios higiénicos, trabajadores, asignaciones, alertas e intervenciones.

Durante la Fase 1 se definieron problema, alcance, requisitos, arquitectura inicial, planificación, estado del arte, modelo de negocio, EDT, Carta Gantt y análisis de dependencias. En la Fase 2 el proyecto evolucionó hacia la implementación técnica de sus distintos componentes.

El avance hasta la semana 9 se mantiene coherente con el alcance del MVP y con la planificación general del proyecto.

# 3. Antecedentes y objetivos del proyecto

El objetivo general se mantiene sin modificaciones:

‘’ Desarrollar un sistema inteligente de apoyo a la gestión de limpieza de servicios higiénicos en DUOC UC, que permita estimar su nivel de utilización mediante visión artificial, generar alertas según condiciones configurables y mantener trazabilidad digital de las intervenciones de limpieza, proporcionando información objetiva para apoyar el seguimiento y la toma de decisiones operacionales.’’

Los objetivos específicos continúan orientados al levantamiento y diseño, implementación del módulo de visión artificial, gestión de utilización y alertas, trazabilidad mediante aplicación web e integración y validación de todos los componentes.

Hasta la fecha no ha sido necesario modificar dichos objetivos.

# 4. Metodología de desarrollo

El proyecto utiliza una metodología híbrida que combina planificación predictiva con ejecución iterativa.

La planificación general se estructura mediante EDT, análisis de dependencias, método CPM y Carta Gantt. Estas herramientas permiten controlar actividades, hitos, ruta crítica y temporalidad.

La ejecución técnica se administra mediante trabajo incremental y principios de Kanban, utilizando un backlog de actividades y priorizando las funcionalidades necesarias para completar el MVP.

Este enfoque resulta pertinente debido a que el proyecto combina dependencias previamente identificables con componentes tecnológicos —especialmente visión artificial e integración de software— que requieren experimentación, validación y ajustes progresivos.

La distribución funcional del equipo se ha mantenido conforme a la planificación original: Martín Vallejos lidera principalmente backend, integración y base de datos; Juan Carlos Barraza desarrolla visión artificial, procesamiento y pruebas de conteo; Pablo Calfucura se concentra en QA, seguridad, privacidad y documentación; y Amaru Orellana en frontend y UX/UI.

# 5. Desarrollo de ingeniería y estado de avance

## 5.1 Módulo de visión artificial

El módulo de visión artificial se desarrolla mediante Python y OpenCV.

Hasta la semana 9 se encuentran implementados los tres primeros hitos técnicos:

Hito 1 – Captura de video.

Permite obtener imágenes desde webcam y procesarlas localmente.

Hito 2 – Detección de personas.

Se implementó detección utilizando YOLO26n, restringiendo el procesamiento relevante a la clase persona.

Hito 3 – Tracking temporal.

Se integró ByteTrack para mantener trayectorias temporales mediante identificadores de seguimiento.

La implementación considera criterios de privacidad, ya que no realiza reconocimiento facial, no determina la identidad de las personas y utiliza identificadores temporales asociados exclusivamente al seguimiento.

La siguiente etapa corresponde a implementar la lógica espacial basada en Zona B → Zona A → línea final, que permitirá determinar posteriormente eventos IN/OUT.

Esta lógica coincide con el diseño conceptual previamente elaborado para el módulo.

## 5.2 Backend y base de datos

Se ha desarrollado la aplicación HigieneSmart mediante Django y PostgreSQL.

La aplicación dispone actualmente de estructuras para usuarios, roles, servicios higiénicos, trabajadores, asignaciones, intervenciones de limpieza, alertas y eventos de conteo.

También existe diferenciación entre perfiles Supervisor y Trabajador, lo que permite restringir funcionalidades dependiendo del rol autenticado.

## 5.3 Aplicación web

La interfaz web presenta avances funcionales coherentes con los mockups desarrollados durante la fase de diseño.

El supervisor dispone de funcionalidades relacionadas con dashboard, administración de baños, trabajadores, asignaciones, estados e historial.

El trabajador dispone de una interfaz orientada a visualizar los servicios higiénicos asignados y registrar el inicio y término de una intervención de limpieza.

Los mockups originales ya contemplaban estos flujos, incluyendo dashboard, gestión de baños, historial e intervención del trabajador.

## 5.4 Integración

La aplicación Django dispone de una estructura de eventos preparada para distinguir eventos simulados y eventos provenientes del módulo de visión artificial.

Sin embargo, la integración automática entre ambos componentes todavía se encuentra en desarrollo.

Para completar esta etapa será necesario finalizar primero la lógica IN/OUT del módulo de visión artificial y posteriormente transmitir los eventos generados al backend.

# 6. Ajustes realizados durante la implementación

El principal ajuste realizado durante la Fase 2 corresponde al framework utilizado para el backend.

Durante la planificación inicial se consideró FastAPI como tecnología para los servicios backend.

Durante el desarrollo se decidió utilizar Django debido a que permite centralizar dentro de un mismo framework:

- autenticación, administración de usuarios y roles, sesiones, ORM, acceso a PostgreSQL, lógica de negocio, vistas, formularios e integración con la aplicación web.

Este ajuste disminuye la fragmentación tecnológica de la solución y simplifica la coordinación entre backend, modelo de datos y frontend.

El cambio no modifica los objetivos ni las funcionalidades definidas para el MVP.

# 7. Evidencias de avance

Las evidencias presentadas corresponden directamente a productos verificables del desarrollo.

| Evidencia | Estado | Qué demuestra |
| --- | --- | --- |
| Documento Maestro CAPSTONE | Completo | Problema, AS-IS, TO-BE, alcance, objetivos y estado del arte |
| EDT | Completa | Descomposición estructurada del proyecto |
| Carta Gantt | Actualizada | Temporalidad y seguimiento de actividades |
| CPM | Completo | Dependencias, ruta crítica y holguras |
| Mockups HigieneSmart | Completos | Diseño funcional y UX/UI |
| Repositorio GitHub | Activo | Trazabilidad del desarrollo |
| Módulo de cámara/OpenCV | Implementado | Captura de video |
| YOLO26n | Implementado | Detección de personas |
| ByteTrack | Implementado | Seguimiento temporal |
| Pruebas visión artificial | En ejecución progresiva | Validación de componentes |
| Django/PostgreSQL | Implementado parcialmente | Backend y modelo de datos |
| Interfaces Supervisor/Trabajador | Implementadas | Desarrollo funcional web |
| Conteo IN/OUT completo | En desarrollo | Próximo hito técnico |
| Integración visión/backend | En desarrollo | Próxima etapa crítica |

# 8. Aseguramiento de calidad

El proyecto considera aseguramiento de calidad desde una perspectiva progresiva.

En el módulo de visión artificial se incorporan pruebas para verificar configuración, captura de cámara, detección, tracking, persistencia temporal de identificadores y funcionamiento de dependencias.

La estrategia de QA considera además futuras pruebas funcionales e integradas una vez completada la integración entre visión artificial, backend, base de datos y aplicación web.

La pauta de Fase 2 considera explícitamente como indicadores disciplinares el diseño y aplicación de pruebas de validación, la mejora del producto a partir de los resultados, la planificación y control de proyectos, el diseño de modelos de datos y la construcción e integración de soluciones de software.

# 9. Estado del plan de trabajo

Hasta semana 9 el proyecto mantiene un avance adecuado respecto de la planificación general.

Las etapas iniciales de análisis, diseño y preparación se encuentran completas. La detección y tracking se encuentran implementados, mientras que la lógica de conteo IN/OUT y la integración visión artificial/backend permanecen en desarrollo.

Las actividades posteriores —integración completa, pruebas integrales, validación del MVP y consolidación final— todavía no corresponden temporalmente o dependen de los componentes actualmente en desarrollo.

No se identifican, hasta este punto, desviaciones que requieran modificar el alcance del MVP.

# 10. Próximas actividades

Las siguientes actividades estarán orientadas a completar la lógica espacial del módulo de visión artificial, implementar la máquina de estados para eventos IN/OUT, integrar estos eventos con Django, completar la generación automática de alertas, ejecutar el flujo operacional de extremo a extremo, desarrollar pruebas integradas y posteriormente validar el cumplimiento de los requisitos Must Have del MVP.

# 11. Conclusiones y reflexiones individuales

Conclusiones por integrante

Martín Vallejos — Conclusion

During this phase, I contributed mainly to the backend, database structure, project coordination, and integration planning. The development has shown that a clear architecture and good organization are essential when several technical components must work together. I also learned the importance of adapting technical decisions, such as moving from FastAPI to Django, when this improves integration and simplifies the overall solution.

Juan Carlos Barraza — Conclusion

My main contribution has been focused on the computer vision module, especially camera capture, person detection with YOLO26n, and temporal tracking with ByteTrack. The progress achieved provides a solid technical basis for implementing the IN/OUT counting logic and later integrating it with the backend. This phase has also shown the importance of validating each component before moving to the next integration stage.

Pablo Calfucura — Conclusion

My contribution has been mainly related to quality assurance, technical documentation, privacy, and validation of the project components. During this phase, I have participated in reviewing requirements, supporting test activities, and ensuring that the system remains aligned with the defined MVP. The project has progressed while maintaining privacy principles and avoiding unnecessary personal identification.

Amaru Orellana — Conclusion

My main contribution has been focused on frontend development and user experience for the HigieneSmart platform. The supervisor and worker interfaces have been developed based on the previously defined mockups and functional requirements. This work has helped transform the project requirements into interfaces that support the operational flow of the system.

Reflexiones por integrante

Martín Vallejos — Reflection

This project has helped me strengthen my skills in project management, backend development, database design, and technical decision-making. One of the main lessons has been that planning is important, but flexibility is also necessary when implementation reveals better alternatives. I believe this experience is useful for my professional development because it combines technical work with coordination and problem solving.

Juan Carlos Barraza — Reflection

Working on the computer vision module has allowed me to improve my knowledge of Python, OpenCV, object detection, and tracking algorithms. The most important learning has been understanding that detecting a person is not enough; the system also needs to interpret movement over time. This experience has increased my interest in artificial intelligence and computer vision applied to real operational problems.

Pablo Calfucura — Reflection

This project has helped me understand the importance of testing and documentation as part of software development, not only as final activities. I have also learned that security, privacy, and traceability must be considered from the design stage. I believe these skills are relevant for my professional development because they help improve the reliability and quality of technological solutions.

Amaru Orellana — Reflection

The project has allowed me to improve my skills in interface development, usability, and interaction design. One important lesson has been that a functional interface must not only look clear but also support the real tasks performed by each type of user. This experience has strengthened my interest in frontend development and in designing solutions that are simple and useful for users.